|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_10 |
| Kelas | : | D3 Teknologi Informasi |
| Anggota | : | 1. Hasan Sinaga 11322037  2.Olivia Apriani 11322047  3.Lenni Marpaung 11322027  4. Anastasya Capritani Marpaung 11322006 |
| Topik PA1 | : | Sistem Informasi Desa Pangombusan |
| Periode | : | Minggu ke-4 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | 1. Merancang system yang akan dibangun berdasarkan data yang dibutuhkan client 2. Melakukan pembagian kerja anggota kelompok |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 20 Februari 2023 | 1 | Menentukan fitur untuk system yang akan dibangun |
| 23 Februari 2023 | 2 | Melakukan pembagian kerja anggota kelompok |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 25 Februari 2023 | 08.00-12.00 | Kantin Baru | 1. Merangkum fitur yang dibutuhkan client 2. Menentukan Project Manager,Data Analyst,Developer |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Tidak

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Berhasil menentukan fitur siste yang akan dibangun
* Berhasil menentukan kerja anggota kelompok

**Rencana minggu depan :**

* Menentukan design untuk system yang akan dibangun.
* Melakukan bimbingan

**Catatan Lain:**