|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_10 |
| Kelas | : | D3 Teknologi Informasi |
| Anggota | : | 1. Hasan Sinaga 11322037  2.Olivia Apriani 11322047  3.Lenni Marpaung 11322027  4. Anastasya Capritani Marpaung 11322006 |
| Topik PA1 | : | Sistem Informasi Desa Pangombusan |
| Periode | : | Minggu ke-11 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | 1. Melanjutkan dokumen SRS 2. Menyelesaikan kode program *contact*   3. Menyelesaikan CRUD Visi Misi |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 13 April 2023 | 1 | Melanjutkan dokumen SRS,fitur pengumuman |
| 14 April 2023 | 2 | Melanjutkan kode program fitur gakeri dan SRS |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 14 April 2023 | 15.00-16.00 | Gedung Vokasi | Melakukan bimbingan tentang tampilan awal website |
| 14 April 2023 | 20.00-21.30 | Gd 924 | 1. Melanjutkan dokumen PiP 2. Melanjutkan dokumen SRS |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Tidak

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Berhasil melakukan revisi dokumen dari bimbingan

**Rencana minggu depan :**

* Membuat diagram-diagram yang diperlukan untuk sistem.
* Melanjutkan kode program untuk fitur admin(CRUD visi misi,struktur pemerintahan desa).

**Catatan Lain:**