|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_10 |
| Kelas | : | D3 Teknologi Informasi |
| Anggota | : | 1. Hasan Sinaga 11322037  2.Olivia Apriani 11322047  3.Lenni Marpaung 11322027  4. Anastasya Capritani Marpaung 11322006 |
| Topik PA1 | : | Sistem Informasi Desa Pangombusan |
| Periode | : | Minggu ke-13 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | 1. Membuat class diagram 2. Membuat kode program untuk fitur admin(CRUD galeri dan fitur profil desa) |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 27 April 2023 | 2 | 1. Menyelesaikan class diagram 2. Menyelesaikan CRUD fitur profil desa 3. Melanjutkan SRS,PiP,dan SDD |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 29 April 2023 | 08.00-12.00 | Kantin Baru | Menyelesaikan fitur profil desa |
| 29 April 2023 | 20.00-21.30 | Gd 924 | Melanjutkan dokumen SrS,PiP dan SDD |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Tidak

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Menambah fitur Profil Desa
* Menambah diagram pada SrS dan SDD

**Rencana minggu depan :**

* Menyelesaikan beberpa fitur untuk halaman admin (CRUD Saran dan Pengumuman)
* Memulai pengerjaan SWTD

**Catatan Lain:**