|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode | : | LA\_10 |
| Kelas | : | D3 Teknologi Informasi |
| Anggota | : | 1. Hasan Sinaga\_11322037  2. Oivia Apriani\_113247  3. Lenni Marpaung\_11322027  4.Anastasya Capritiani Marpaung\_11322006 |
| Topik PA1 | : | Sistem Informasi Desa Pangombusan |
| Periode | : | Minggu ke- 14 |
| Target Deliverable Minggu ini | : | 1.Menyelesaikan beberapa fitur-fitur untuk halaman *Admin* (CRUD saran dan CRUD pengumuman )  2.Mengerjakan dokumen SWTD |

## Rincian Kegiatan pada sesi yang dialokasikan sesuai jadwal kuliah:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Sesi** | **Aktifitas** |
| 4 Mei 2023 | 2 | 1. Mengerjakan fitur-fitur untuk halaman *admin* (CRUD saran) 2. Mengerjakan dokumen SWTD |

## Rincian Kegiatan di luar sesi yang dialokasi yang perlu anda laporkan :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jam** | **Lokasi** | **Kegiatan yang dilakukan** |
| 6-9 Mei 2023 | 13.00.17.00 | GD 523 GD 923 | 1.Mengerjakan fitur untuk admin ( CRUD pengumuman)  2.Melanjutkan SWTD |

**Kendala yang dihadapi dan solusi yang mungkin dilakukan:**

Kendala:Terdapat kebingungan dalam menulis kode program

Solusi :1.Meminta bantuan teman yang lebih paham

2.Melakukan *Explorasi* dengan menonton tutorial youtub

**Kesimpulan pencapaian hasil :**

Adapun hasil- hasil yang telah kami capai selama 1minggu ini adalah :

* Menyelesaikan beberapa fitur-fitur untuk halaman *Admin* (CRUD saran dan CRUD pengumuman)
* Menyelesesaikan beberapa bagian dari SWTD yang memungkinkan untuk diselesaikan

**Rencanan minggu depan :**

* Membuat kode program untuk fitur layanan yaitu CRUD pengantar surat KTP dan fitur *logout*
* Melengkapi dokumen SRS,SWTD dan SDD.

**Catatan Lain:**